# MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN EN JIRA

## SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PÚBLICOS

### PARTE 01: CONFIGURACIÓN INICIAL DEL PROYECTO Y BACKLOG

#### Paso 1: Creación del Proyecto en Jira

- Seleccionar la opción PROYECTOS en la barra superior o lateral de Jira.

- En el catálogo de plantillas de software, seleccionar la plantilla Scrum y hacer clic en Usar plantilla.

#### Paso 2: Selección del Tipo de Proyecto

- Elegir la opción Selecciona un proyecto gestionado por el equipo para permitir que el equipo administre sus propios procesos y tableros.

#### Paso 3: Añadir Detalles del Proyecto

- Nombre: Sistema de Control de Mantenimiento de Servicios Higiénicos Públicos.

- Clave: SHP.

- Acceso: Abierto (para permitir la colaboración directa con los miembros del equipo).

- Hacer clic en Crear proyecto.

#### Paso 4: Invitación al Equipo de Trabajo

- Ingresar los nombres o correos electrónicos de los colaboradores y asignar roles (Administrador, Miembro).

#### Paso 5: Habilitación del Panel de EPICS en el Backlog

- Dirigirse a la sección Backlog en el menú del proyecto.

- Seleccionar la opción Epic y hacer clic en Mostrar panel de epic.

#### Paso 6 y 7: Creación y Descripción de las EPICS

Crear las siguientes 6 Epics basadas en los módulos funcionales del sistema:

- Epic 1: Gestión de Sedes y Módulos Sanitarios

  - Descripción: Funcionalidades para registrar, modificar y administrar sedes (colegios, municipalidades, mercados) y sus correspondientes módulos de baños.

- Epic 2: Control Operativo de Limpieza e Insumos

  - Descripción: Funcionalidades para el registro de entrada/salida mediante QR, checklists de tareas, estado cualitativo de insumos y traspaso de turno.

- Epic 3: Gestión de Incidencias y Mantenimiento

  - Descripción: Funcionalidades para el reporte de averías con foto/audio/íconos y el bloqueo de baños fuera de servicio.

- Epic 4: Experiencia del Usuario y Alertas

  - Descripción: Funcionalidades para la calificación de usuarios públicos y la emisión de alertas/notificaciones en tiempo real.

- Epic 5: Reportes y Supervisión

  - Descripción: Funcionalidades para la generación de reportes operativos, estadísticas de rondas, insumos y averías para supervisores.

- Epic 6: Seguridad, Permisos y Modo Offline

  - Descripción: Funcionalidades para el control de acceso por roles y la operación fuera de línea con sincronización automática.

#### Paso 8: Matriz de Historias de Usuario (HU) por Epic

| EPIC | HISTORIA DE USUARIO | RESUMEN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic 1: Gestión de Sedes y Módulos | HU01: Registrar sedes y módulos sanitarios | Como administrador, quiero registrar sedes y módulos de baño para organizar el control operativo. | El administrador puede registrar sedes (colegios, municipalidades, mercados) y asignar códigos/ubicaciones a cada módulo sanitario. |
|  | HU02: Modificar y desactivar módulos | Como administrador, quiero modificar o desactivar módulos sanitarios para mantener la información actualizada. | El administrador puede editar datos de ubicación o cambiar el estado de disponibilidad del módulo en la plataforma. |
| Epic 2: Control Operativo de Limpieza e Insumos | HU03: Marcación de ingreso/salida por QR | Como personal de limpieza, quiero escanear un código QR para registrar el inicio y fin de mi ronda. | El sistema captura automáticamente hora de inicio, fin y duración del ciclo de limpieza mediante escaneo QR o marcación rápida. |
|  | HU04: Registro cualitativo de insumos | Como personal de limpieza, quiero seleccionar el estado de insumos con opciones predefinidas para agilizar la ronda. | Permite seleccionar únicamente entre "Lleno", "Medio" y "Agotado" sin ingresar datos cuantitativos. |
|  | HU05: Bitácora de traspaso de turno | Como personal de limpieza, quiero registrar un resumen al finalizar mi jornada para informarle al siguiente turno. | Consolida la lista de pendientes y módulos fuera de servicio para consulta del turno entrante. |
| Epic 3: Gestión de Incidencias y Mantenimiento | HU06: Reportar averías con evidencia | Como operario o supervisor, quiero reportar fallas con fotos, audios o íconos para gestionar su reparación. | Permite categorizar la avería con íconos y adjuntar fotografías o audios explicativos cortos. |
|  | HU07: Bloqueo de baños fuera de servicio | Como supervisor, quiero marcar un módulo como "Fuera de servicio" para evitar el acceso de usuarios ante fallas graves. | Restringe la apertura de rondas de limpieza normales hasta que la avería sea registrada como resuelta. |
| Epic 4: Experiencia de Usuario y Alertas | HU08: Calificación de usuario público | Como usuario público, quiero calificar la limpieza del baño rápidamente sin ingresar datos personales. | Interfaz simplificada para valorar el estado del baño asociada a la fecha, hora y módulo. |
|  | HU09: Alertas en tiempo real | Como supervisor, quiero recibir alertas con sonido y vibración ante calificaciones negativas o averías. | Emisión de notificaciones prioritarias e inmediatas en los dispositivos asignados. |
| Epic 5: Reportes y Supervisión | HU10: Generar reportes de supervisión | Como administrador, quiero generar reportes por fecha y sede para evaluar el desempeño e incidencias. | Muestra promedios de tiempo de limpieza, faltantes de insumos y desglose de averías recurrentes. |
| Epic 6: Seguridad y Modo Offline | HU11: Iniciar sesión y control de acceso | Como usuario del sistema, quiero autenticarme para acceder a las funciones según mi rol asignado. | Restringe vistas y permisos según los roles: Personal de Limpieza, Supervisor y Administrador. |
|  | HU12: Operación en modo offline y sincronización | Como personal de limpieza, quiero registrar mis rondas sin internet para que se sincronicen al recuperar red. | Almacena localmente las marcaciones, insumos y reportes, sincronizando automáticamente al conectarse a la red. |

### PARTE 02: CONFIGURACIÓN DETALLADA, SPRINTS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

#### Paso 9: Configuración de Campos y Detalles en las Historias de Usuario

En el panel de detalles de cada Historia de Usuario en Jira, se configuran los siguientes campos:

- Persona asignada: Miembro responsable del desarrollo o pruebas.

- Etiquetas (Labels): Palabras clave para filtros (sedes, insumos, averias, offline, alta-prioridad).

- Principal (Epic Link): Asociación a la Epic correspondiente (ej. SHP-1 Gestión de Sedes y Módulos).

- Fecha de vencimiento / Start Date: Período de ejecución.

- Team: Equipo de desarrollo asignado.

- Story Point Estimate: Estimación del esfuerzo.

- Sprint: Asignación al Sprint correspondiente.

#### Paso 10: Planificación de Sprints

Se organizan 3 Sprints iterativos para el proyecto:

##### Tabla de Planificación de Sprints

| SPRINT | META DEL SPRINT | HISTORIAS DE USUARIO INCLUIDAS |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 - Núcleo, Seguridad y Offline | Implementar el control de acceso, registro de infraestructura base y la capacidad operativa fuera de línea. | HU11: Iniciar sesión HU01: Registrar sedes y módulos HU03: Marcación QR de entrada/salida HU12: Operación modo offline y sincronización |
| Sprint 2 - Operación e Incidencias | Desarrollar la gestión de insumos, reporte de averías con evidencias y control de baños fuera de servicio. | HU02: Modificar y desactivar módulos HU04: Registro cualitativo de insumos HU05: Bitácora de traspaso de turno HU06: Reportar averías con evidencia HU07: Bloqueo de baños fuera de servicio |
| Sprint 3 - UX, Alertas y Reportes | Implementar el módulo de calificación pública, notificaciones críticas en tiempo real y reportes gerenciales. | HU08: Calificación usuario público HU09: Alertas en tiempo real HU10: Generar reportes de supervisión |

#### Paso 11 y 12: Configuración de Subtareas / Criterios de Aceptación (Formato Gherkin)

Las subtareas se registran en Jira como Criterios de Aceptación con formato ejecutable:

| HISTORIA DE USUARIO | SUBTAREA (CRITERIO DE ACEPTACIÓN) | CAMPOS A CONFIGURAR EN JIRA | DESCRIPCIÓN DE LA SUBTAREA |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01: Registrar sedes y módulos | Registro exitoso de sede y módulo | Asignado: Dev Etiquetas: criterio, sedes Story Points: 1 | Dado que soy administrador logueado, cuando registro una sede y asigno un código de módulo, entonces quedan disponibles para asignación de turnos. |
|  | Modificación/Desactivación de módulo | Asignado: QA Etiquetas: criterio, modulo Story Points: 1 | Dado que un módulo está inhabilitado, cuando lo desactivo, entonces el sistema impide asignar turnos en él. |
| HU03: Marcación QR | Escaneo y registro de tiempo | Asignado: Dev Etiquetas: criterio, qr Story Points: 2 | Dado que el personal llega al módulo, cuando escanea el código QR, entonces se registra hora de inicio, fin y duración automáticamente. |
| HU04: Registro cualitativo de insumos | Restricción de selección cualitativa | Asignado: QA Etiquetas: criterio, insumos Story Points: 1 | Dado que registro insumos, cuando selecciono el estado, entonces el sistema solo permite optar por "Lleno", "Medio" o "Agotado" sin pedir números. |
| HU06: Reportar averías | Adjuntar evidencia obligatoria | Asignado: Dev Etiquetas: criterio, averias Story Points: 2 | Dado que existe una falla, cuando genero el reporte, entonces debo adjuntar una foto, audio o seleccionar un ícono antes de guardar. |
| HU07: Bloqueo de baños | Restricción de operabilidad | Asignado: Dev Etiquetas: criterio, bloqueo Story Points: 2 | Dado que un baño se marca "Fuera de servicio", cuando un operario intenta iniciar turno, entonces el sistema bloquea el registro hasta su reparación. |
| HU09: Alertas en tiempo real | Notificación sonora/vibración | Asignado: Dev Etiquetas: criterio, alertas Story Points: 2 | Dado que se registra una calificación negativa o insumo agotado, cuando el sistema procesa el evento, entonces emite sonido y vibración inmediata al supervisor. |
| HU12: Modo offline | Sincronización automática sin datos | Asignado: Dev Etiquetas: criterio, offline Story Points: 3 | Dado que no hay conexión dentro del baño, cuando realizo marcaciones, entonces se guardan localmente y se envían automáticamente al detectar red. |

#### Tabla de Estimación de Esfuerzo (Story Points) y Prioridad según Urgencia

Esta matriz permite evaluar la complejidad técnica y el orden de ejecución para el backlog del proyecto:

| HISTORIA DE USUARIO | PUNTOS DE HISTORIA (ESFUERZO) | EXPLICACIÓN DE PUNTOS DE HISTORIA | PRIORIDAD (URGENCIA) | EXPLICACIÓN DE PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU11: Iniciar sesión y control de acceso | 5 | Autenticación, manejo de sesiones y diferenciación de permisos por roles. | Alta (1) | Imprescindible para garantizar la seguridad de la plataforma. |
| HU12: Modo offline y sincronización | 8 | Complejidad técnica alta para manejo de base de datos local y algoritmos de sincronización al detectar red. | Alta (1) | Requisito no funcional crítico debido a la falta de cobertura en sanitarios. |
| HU01: Registrar sedes y módulos | 5 | Configuración de la estructura de datos base, relación sede-módulo y catálogo. | Alta (1) | Sin infraestructura registrada no se pueden realizar las operaciones. |
| HU03: Marcación QR de entrada/salida | 5 | Integración con cámara/escáner QR y lógica de temporización del turno. | Alta (1) | Núcleo del control del personal de limpieza. |
| HU04: Registro cualitativo de insumos | 3 | Formulario simple con selección predefinida (Lleno, Medio, Agotado). | Alta (1) | Control indispensable en cada ronda operativa. |
| HU06: Reportar averías con evidencia | 5 | Captura de cámara, grabación de audio corto y catálogo gráfico de íconos. | Alta (1) | Requerimiento clave para la atención rápida de fallas. |
| HU07: Bloqueo de baños fuera de servicio | 3 | Cambio de estado y regla de negocio para restringir apertura de rondas. | Alta (1) | Evita el uso no autorizado de baños averiados. |
| HU09: Alertas en tiempo real | 5 | Integración con servicios de notificaciones push, vibración y sonido en móviles. | Alta (1) | Permite respuesta rápida ante emergencias de insumos o malas calificaciones. |
| HU02: Modificar y desactivar módulos | 3 | Edición de registros y cambio de estado logico. | Media (2) | Importante para mantenimiento de datos, pero no bloquea el inicio. |
| HU05: Bitácora de traspaso de turno | 3 | Consolidación de pendientes al cerrar e iniciar jornada. | Media (2) | Asegura la continuidad operativa entre turnos. |
| HU08: Calificación de usuario público | 3 | Interfaz simplificada sin autenticación para capturar valoración rápida. | Media (2) | Proporciona métricas de calidad de servicio. |
| HU10: Generar reportes de supervisión | 5 | Agrupación de métricas, filtros por fecha/sede y cálculo de tiempos promedio. | Media (2) | Herramienta gerencial para toma de decisiones. |